## Slide 1: Cahier des charges
Élaboration d’un Portfolio

## Slide 2: Sommaire
Présentation du projet
Enjeux et objectifs
Équipe projet
Spécifications ergonomiques
Spécifications fonctionnelles
Spécifications techniques
Contraintes techniques et réglementaires
Qualité et performance
Rétroplanning
Devis

## Slide 3: Présentation du projet
Ce projet vise à mettre en place une solution de gestion et d’analyse de données à grande échelle pour Aéroworld. L'objectif est d'exploiter les vastes données générées afin d'améliorer la conception des avions, optimiser les performances opérationnelles et renforcer la sécurité des vols.

## Slide 4: Enjeux et objectifs
Enjeux principaux :
Gérer efficacement des données massives issues de sources variées.
Transformer ces données en informations stratégiques pour la prise de décision.
Assurer la sécurité et la conformité des données avec les réglementations en vigueur (ex. RGPD).

## Slide 5: Enjeux et objectifs
Objectifs SMART :
Spécifique : Déployer un Data Lake capable d’intégrer et d’harmoniser les données opérationnelles, clients, et de maintenance.
Mesurable : Réduire de 30 % le temps d'accès et de traitement des données critiques d'ici 6 mois.
Ambitieux : Intégrer des algorithmes de machine learning pour des analyses prédictives de maintenance.
Réaliste : Utiliser des technologies éprouvées comme Hadoop et Spark, compatibles avec les systèmes actuels.
Temporel : Projet réalisé en 12 mois avec des jalons trimestriels.

## Slide 6: Équipe projet
Composition de l'équipe :
Chef de projet Data : Supervise le déploiement et garantit le respect des objectifs.
Data Engineers : Construisent l’infrastructure du Data Lake et intègrent les données.
Data Scientists : Développent des modèles prédictifs pour l'analyse des données.
Consultant RGPD : S’assure de la conformité réglementaire et des bonnes pratiques en gestion des données sensibles.
Architecte cloud : Met en place une solution cloud sécurisée et scalable.

## Slide 7: Spécifications ergonomiques
Principes ergonomiques du portfolio
  Interfaces utilisateur intuitives pour les équipes métier (dashboards personnalisables).
  Tableaux de bord interactifs pour un accès rapide aux KPIs.
  Automatisation des tâches répétitives (ex. rapports mensuels).
Principes de navigation et UX design
  Section principale pour chaque catégorie de données (essais en vol, maintenance, clients).
  Fonctionnalités de recherche avancée et de filtrage dynamique.

## Slide 8: Spécifications fonctionnelles
Fonctionnalités clés :
Centralisation des données : Intégration des données multi-sources dans un Data Lake.
Analyses avancées : Développement de modèles prédictifs pour anticiper les pannes et optimiser la maintenance.
Visualisation des données : Création de tableaux de bord interactifs via Tableau ou Power BI.
Automatisation : Génération automatique de rapports pour les décideurs.
Sécurité renforcée : Accès multi-niveaux, suivi des connexions et cryptage des données sensibles.

## Slide 9: Spécifications fonctionnelles
Prise en compte de la législation :
Respect des normes RGPD pour les données clients et opérationnelles.
Gestion des droits d’accès pour limiter les risques de fuite de données.

## Slide 10: Contraintes et spécificités techniques et réglementaires
Choix techniques :
  Infrastructure : Hadoop/Spark pour le traitement Big Data, hébergement sur AWS ou Azure.
  Outils d'analyse : Tableau et Python pour les visualisations et les analyses.
  Langages utilisés : Python, SQL, et Scala pour les scripts d’intégration et de modélisation.
  Compatibilité : Accessible sur mobile, tablette et desktop via des navigateurs courants.
Sécurité et sauvegarde :
  Mise en place de sauvegardes quotidiennes.
  Utilisation de pare-feu avancés et surveillance en temps réel pour détecter les intrusions.

## Slide 11: Qualité et performance (1)
Contraintes à prendre en compte :
  Temps : Déploiement en 12 mois, avec des jalons trimestriels.
  Budget : 1,5 million d’euros, incluant matériel, logiciels et RH.
  Règles spécifiques : Conformité avec les normes Opquast et RGPD.
  Demandes particulières : Tableau de bord clair pour les dirigeants, et accessible pour les équipes techniques et métiers.
Référentiels qualité :
  Respect des standards W3C pour les interfaces utilisateur.
  Tests rigoureux (unitaires, d’intégration et utilisateur) avant chaque livraison.

## Slide 12: Qualité et performance (2)
KPI à suivre :
Coûts : Respect du budget initial à +/- 5 %.
Délais : Taux de réalisation des objectifs à 100 % pour chaque trimestre.
Qualité : Réduction des erreurs dans les rapports à <2 %.
Efficacité : Temps moyen d'accès aux données réduit à <5 secondes.

## Slide 13: Rétroplanning
T1 :
  Analyse des besoins métier.
  Choix des technologies et outils.
  Début de la mise en place du Data Lake.
T2 :
  Intégration des premières sources de données.
  Développement des modèles d’analyse prédictive.
T3 :
  Création et test des tableaux de bord interactifs.
  Recette des fonctionnalités principales.
T4 :
  Tests utilisateurs, ajustements et déploiement final.
  Formation des équipes et documentation.

## Slide 14: Devis
Coût estimé par catégorie :
Ressources humaines : 800 000 € (data engineers, scientifiques, consultant RGPD).
Infrastructure cloud : 400 000 €.
Outils logiciels et licences : 200 000 €.
Marge commerciale : 100 000 €.
Prix final : 1 500 000 €